PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 17 d.

sprendimu Nr. T3-187

**Vilniaus rajono savivaldybė**

**OBJEKTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Objekto  pavadinimas | Darbų rūšis | Objekto parametrai | | | Pastabos |
| Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis  m | Plotis  m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ***Avižienių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Avižienių k. Riešutų g., VL7934 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 575809, 6070128 - 575777, 6070723 | 620 | 4,5 |  |
| 2. | Raisteniškių vs. Raisteniškių g., VL9841 | Kapitalinis remontas (šaligatvių įrengimas) | 576524, 6072294 - 576255, 6072238 | 292 | 1,10 |  |
| 3. | Bukiškio k. nuo A2 iki Draugystės g. | Paprastasis remontas (tako remontas) | 577692, 6069874 – 577625, 6069734 | 148 | 1,5 |  |
| 4. | Riešės k., Riešės g., kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.5210 Bendoriai-Riešė-Kalinas, | Rekonstravimas | 6075413-579167,  6074572-578945 | 906/ 1812 | 6/1,5 |  |
| 5. | Bukiškio k. Draugystės g. nuo Sodų g. iki Tarandės upelio VL7963 | Rekonstravimas  (šaligatvių įrengimas) | 577517, 6069987 -577693, 6069877 | 218 | 1,2 |  |
| 6. | Kelio ženklų pastatymas | Priežiūra (eismo saugumo priemonės) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 20 vnt. | |  |
| 7. | Greitį mažinančių kalnelių įrengimas | Priežiūra (eismo saugumo priemonės) | Avižienių k. Gėlių g. VL7939; Gelužio k. Perkūno g. VL7990 | 11 m | |  |
| 8. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 60,4 km | |  |
| 9. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 26,9 km | |  |
| ***Bezdonių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Vilkyškių k. Vilkyškių g., VL8137 | Paprastasis remontas (žvyro danga) | 595691, 6072400 - 595659, 6072515 | 124 | 3 |  |
| 2. | Kreivėnų k. Kreivėnų g., VL8140 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 598984, 6079795 – 599028, 6079988 | 179 | 3,5 |  |
| 3. | Bezdonių k. Pušų g., VL8133, Baronų k. Juodeglių g., VL8134 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 596675, 6074667 – 594915, 6074247;  594915, 6074247 – 593774, 6074489 | 653  746 | 6  3 |  |
| 4. | Bezdonių mstl. Geležinkelio g. | Paprastasis remontas (pėsčiųjų tako a/b dangos įrengimas) | 597867, 6075774 – 597878, 6075800 | 28 | 2,5 |  |
| ***Buivydžių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Šimonių k. Šv. Ignoto g., VL9327 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 605585, 6080937 - 605629, 6080567 | 355 | 4,0 |  |
| 2. | Punžionių k. Privažiuojamasis kelias iki laukų nuo kelio Nr. 5220, VL3123 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 608054, 6081991 – 608046, 6081889 | 100 | 3,0 |  |
| 3. | Kelias Pakalniai - Papunžė – Čižiškės, VL3113 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 602802, 6080397 – 602781, 6080492 | 100 | 3 |  |
| ***Dūkštų seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Privažiuojamasis kelias prie Medviediškių nuo kelio 5221 Dūkštos-Paąžuoliai, VL2932 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 568254, 6076522 – 568194, 6076139 | 529 | 3,5 |  |
| 2. | Greitį mažinančių kalnelių įrengimas | Priežiūra (eismo saugumo priemonės) | Airėnų II k. Vilniaus g. VL 9209 | 4,5 m | |  |
| ***Juodšilių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Juodšilių k. Šilo g. VL9717 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas | 580988, 6050415 – 580970, 6049997 | 413 | 3 |  |
| 2. | Juodšilių k. Miško g., VL9713 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 581099, 6050110 – 581191, 6050091 | 96 | 3 |  |
| 3. | Juodšilių k. Parko g. VL9961 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 582034, 6049419 – 582150, 6049338 | 160 | 3,5 |  |
| 4. | Dusinėnų k. Saulėtekio g., VL9777 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 582781, 6047390 – 582965, 6047440 | 193 | 3,5 |  |
| 5. | Juodšilių k. Privažiuojamasis kelias prie A. Mickevičiaus g. 31D nuo kelio Nr. VL9762, VL9966 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 582199, 6049965 – 582212, 6050049 | 86 | 4 |  |
| 6. | Dusinėnų k. Užupio g., VL9743 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 582970, 6048404 – 582771, 6048636 | 308 | 3,3 |  |
| ***Kalvelių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Pakenės k., Pakinės g., VL8549 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 602977, 6057929 – 602562, 6057677 | 500 | 4 |  |
| 2. | Šumsko mstl., Mėnulio g., VL8367 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 611461, 6053422 – 611263, 6053201 | 330 | 3,5 |  |
| ***Lavoriškių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Leisiškių k. Leisiškių g. VL9063 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 604672, 6067831 - 604290, 6068303 | 592 | 3,5 |  |
| 2. | Lavoriškių k. Liepos g. VL9004 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 605775, 6065152 - 605756, 6065092 | 57 | 5 |  |
| ***Maišiagalos seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Gudelių k. Ežero g., VL7854 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 577461, 6076744 – 577586, 6076743 | 110 | 4 |  |
| 2. | Maišiagalos k. Algirdo g., VL7830,  Kelias tarp kelio Nr. 5259 ir kelio VL7833, VL0709 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 568105, 6081568 – 568239, 6081334  568239, 6081334 – 568556, 6081650 | 303 497 | 5 |  |
| 3. | Maišiagalos k. privažiuojamoji gatvė prie Jogailos g. 47 nuo VL7818, VL7824 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 568139, 6082627 – 568237, 6082681 | 110 | 4 |  |
| 4. | Maišiagalos k. Algirdo g. VL7830 | Paprastasis remontas (skaldos danga) | 568034, 6081723 - 568105, 6081568 | 200 | 4 |  |
| 5. | Gudelių k. Ežero g., VL7854 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 577586, 6076743 – 578205, 6076807 | 660 | 4,5 |  |
| 6. | Maišiagalos k. J. Obremskio g. VL7827 | Kapitalinis remontas (šaligatvių įrengimas) | 568431, 6082025 – 568492, 6082055 | 67 | 1,125 |  |
| 7. | Maišiagalos k. Šv. Antano g. VL7814 | Kapitalinis remontas (šaligatvių įrengimas) | 568348, 6082154 – 568425, 6082037 | 130 | 1,5 |  |
| 8. | Pikeliškės-Daučionys-Gudomedis VL1547 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 578393, 6084295 – 578068, 6084867 | 730 | 5 |  |
| ***Marijampolio seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Marijampolio k. Rakonių g. nuo Liepų g. iki Dvaro g. VL9431 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 585757, 6044773 – 585737, 6044331 | 456 | 4,5 |  |
| 2. | Marijampolio k. Rakonių g. nuo Liepų g. iki Dvaro g. VL9431 | Kapitalinis remontas (šaligatvių įrengimas) | 585757, 6044773 – 585744, 6044287 | 504 | 1,5 |  |
| ***Medininkų seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Kelias Klinkos-Vaitkiškės-Slabada-Tumosai VL3533 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 600555, 6041038 - 600820, 6042187 | 1190 | 5,5 |  |
| 2. | Kelias Klinkos-Vaitkiškės-Slabada-Tumosai VL3533 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 601233, 6042723 – 601813, 6043345 | 880 | 5,5 |  |
| ***Mickūnų seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Galgių k. Draugystės g., VL8445 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 591217, 6065706 – 591218, 6065904 | 210 | 4 |  |
| 2. | Galgių k. Meldų g., VL8440 | Paprastasis remontas  (skaldos danga) | 592173, 6066676 – 592376, 6066672 | 200 | 6 |  |
| 3. | Galgių k. Naujoji g., VL8452 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 591110, 6066101 – 591227, 6066122 | 125 | 5 |  |
| 4. | Galgių k. Perlų g., VL8549 | Paprastasis remontas  (skaldos danga) | 591551, 6065713 – 591671, 6066042 | 125  301 | 5,5  4,5 |  |
| 5. | Galgių k. Lauko g., VL8446 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 591326, 6065840 – 591292, 6066027 | 185 | 4 |  |
| 6. | Galgių k. Tulpių g., VL8443 | Paprastasis remontas  (skaldos danga) | 591408, 6065858 – 591469, 6065953 | 160 | 5 |  |
| ***Nemenčinės seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Privažiuojamasis kelias prie kapinių nuo kelio 5207 Nemenčinė-Eitminiškės-Paberžė, VL0563 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 588392, 6088205 – 588617, 6088309 | 228 | 3,5 |  |
| 2. | Santakos k., Družilių g. VL7667 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 604610, 6086006 – 605029, 6086746 | 907 | 3 |  |
| 3. | Eitminiškių k., Bažnyčios g. VL7633 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 588774, 6088197 – 588629, 6088306 | 175 | 3,5 |  |
| 4. | Rudausių k., Sklėriškių g. VL7603 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 600734, 6086451 – 600927, 6086385 | 202 | 3 |  |
| 5. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 23,9 km | |  |
| ***Nemenčinės m. seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Miško g. VL7767 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 594511, 6079019 - 594103, 6078852 | 595 | 3 |  |
| 2. | T. Kostiuškos g. VL7744 | Kapitalinis remontas (šaligatvių įrengimas) | 594564, 6079991 – 594448, 6080115 | 163 | 1,5 |  |
| 3. | Mokyklos g. VL7740 | Kapitalinis remontas (šaligatvių įrengimas) | 594545, 6079958 – 594381, 6079805 | 217 | 1,5 |  |
| 4. | Kranto g. VL7739 gatvės platinimas | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 594171, 6079881 – 594212, 6079939 | 77 | 1,7 |  |
| 5. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 20,3 km | |  |
| ***Nemėžio seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Nemėžio k. Lauko g. VL7106 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 587005, 6055429 – 586333, 6055676 | 718 | 4,5 |  |
| 2. | Nemėžio k. Stadiono g. VL7126 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 587643, 6056493 – 587791, 6056407 | 168 | 4 |  |
| 3. | Skaidiškių k. Sodžiaus g. VL7186 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 590067, 6053925 – 590179, 6053799 | 189 | 4-6 |  |
| 4. | Liepiškių k. Akmenų g. VL7256 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 593904, 6055513 – 594039, 6055429 | 180 | 3,5 |  |
| 5. | Daržininkų k. Dvaro g. VL7112 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 587878, 6055602 – 587850, 6055415 | 193 | 3,5 |  |
| 6. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 16,5 km | |  |
| ***Paberžės seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Glitiškių k. Ąžuolyno g. VL7523 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 579193, 6094704 – 579132, 6094493 | 222 | 4 |  |
| 2. | Lygialaukio k. Alyvų g. VL7561 | Paprastasis remontas (žvyro-skaldos danga) | 579005, 6092562 – 578909, 6092227 | 550 | 3,5 |  |
| 3. | Anavilio k. Bitininkų g. VL7502 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 578477, 6090218 – 578407, 6090256  578383, 6090269 - 578323, 6090307 | 79  67 | 4,5  3,5 |  |
| 4. | Maseliškių k. kelias VL0317 | Paprastasis remontas (žvyro-skaldos danga) | 579985, 6098909 – 579766, 6098285 | 670 | 5 |  |
| 5. | Baronėliai-Užužerėkelias VL0344 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 579262, 6093788 – 579060, 6093812 | 200 | 3 |  |
| 6. | Visalaukės I k. Šviesos g. VL7533 ruožas nuo aikštelės iki Žaliosios g. | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 585844, 6096290 – 585910, 6096237 | 98 | 3 |  |
| 7. | Visalaukės I k. Saulėtekio g. VL7535 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 585426, 6096095 - 585461, 6096149  585457, 6096161 - 585417, 6096092 | 82  138 | 5  3,5 |  |
| ***Pagirių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Skurbutėnų k. J.Hopkos g. VL8013 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 572583, 6046650 - 571981, 6047202 | 830 | 4 |  |
| 2. | Pagirių k. Rožių g. apsisukimo aikštelė VL8039 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 577319, 6050920 | 10 | 12 |  |
| 3. | Pagirių k. Naujoji g. apsisukimo aikštelė VL8037 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 577149, 6051102 | 8,5 | 12 |  |
| 4. | Vaidotų k. Statybininkų g. VL8053 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 575843, 6052617 - 575666, 6052699 | 200 | 5,5 |  |
| 5. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 22,2 km | |  |
| 6. | Skurbutėnų k. Vytauto g. | Paprastasis remontas  (pralaidos įrengimas) | Prie koplyčios  572629, 6046695 | 4 m | |  |
| ***Riešės seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Kalino k. Miško g. VL8249 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 582576, 6075666 – 582679, 6075698 | 100 | 4,5 |  |
| 2. | D. Riešės k. Vanaginės g. VL8230 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 581829, 6073111 – 581823, 6073486 | 361 | 4,5 |  |
| 3. | D. Riešės k. Snieguolių g. VL8241 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 581826, 6073128 – 581740, 6073128 | 87 | 3,5 |  |
| 4. | Kelias Pikeliškės- Stadališkės VL1537 | Paprastasis remontas  (žvyro-skaldos danga) | 580545, 6081915 – 580299, 6081316 | 676 | 3,5-4,5 |  |
| 5. | Liubavo k. Malūno g., kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė | Rekonstravimas | 6080239-586067,  6080226-586228 | 185 | 3,5 |  |
| 6. | Verbiškių k. Vilties g. VL8288 | Priežiūra (eismo saugumo priemonės) | Verbiškių k. Vilties g. | 5 m | |  |
| 7. | Pamiškės k. Čimbariškių vs. Kelias VL8292 | Paprastasis remontas  (pralaidos įrengimas) | 580111.59; 6078769.72 | 14 m | |  |
| 8. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 49,7 km | |  |
| 9. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 106,1 km | |  |
| 10. | Purnuškių g., Purnuškių k. VL9939 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 583591, 6083506 - 583266, 6084564 | 1150 | 4.5 | KPPP rezervo ir KPPP skaičiuojamosios lėšos |
| ***Rudaminos seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Rudaminos k. Lenkų g. VL7037 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 588274, 6050225 - 588340, 6049983 | 300 | 4 |  |
| 2. | Rudaminos k. Draugystės g. VL7012 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 587949, 6051913 - 587549, 6052277 | 575 | 4,5 |  |
| 3. | Sodininkų g., Daubėnų k., VL7093, kelias per Daubėnų sodus VL0042 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 593094, 6049094 – 593668, 6048452 | 976 | 5,5 | KPPP rezervo ir KPPP skaičiuojamosios lėšos |
| 4. | Čekėnų g. Rudaminos k. VL7074, Čekėnų g. Katkų k. VL8917, Čekėnų g. Lokių k. VL8919, Lokiai-Daubėnai VL0010 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 588603, 6050332 - 592013, 6049156 | 3700 | 5.5 | KPPP tikslinės ir KPPP skaičiuojamosios lėšos |
| ***Rukainių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Arklėnai-Juodiškės-Varkalabiškės, VL2125 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 597078, 6046800 – 595582, 6047356 | 1645 | 4.5-5 |  |
| 2. | Juodiškių g., Juodiškių k., VL8824 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 595582, 6047356 – 593915, 6047013 | 1705 | 4.5 |  |
| 3. | Rudaminos g., Juodiškių k., VL8825 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 593915, 6047013 – 593824, 6048055 | 1050 | 4 |  |
| 4. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 131,8 km | |  |
| ***Sudervės seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Putiniškių k. Putiniškių g. VL9121 | Paprastasis remontas  (skaldos danga) | 574378, 6074826 – 573531, 6074753 | 1389 | 4,7 |  |
| 2. | Putiniškių k. Riešės g. VL9122 | Paprastasis remontas  (žvyro-skaldos danga) | 574215, 6074398 – 574216, 6074326 | 70 | 4 |  |
| 3. | Bubų g. Rastinėnų k. VL9138 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 565819, 6070744 – 565539, 6069201 | 1730 | 3,5 | KPPP rezervo ir KPPP skaičiuojamosios lėšos |
| ***Sužionių seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Dvailinių k. Širvinos g. VL9629 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 596181, 6098523 – 595978, 6098603 | 208 | 3,5 |  |
| 2. | Danilava - Žingiai VL3709 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 600708, 6096343 - 600779, 6097230 | 950 | 6 |  |
| 3. | Vėriškių k. Tvenkinių g. VL9623 | Paprastasis remontas  (žvyro danga) | 594315, 6086068 - 594280, 6085899 | 159 | 4 |  |
| 4. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 18,9 km | |  |
| 5. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 136,8 km | |  |
| 6. | Greitį mažinančių kalnelių įrengimas | Priežiūra (eismo saugumo priemonės) | Pakryžės k. | 7 m | |  |
| ***Šatrininkų seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Karklėnų k. Aukštoji g. VL8716 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 593524, 6060682 - 593659, 6060753 | 104 | 3,5 |  |
| 2. | Kyviškių k. Didžioji g. VL8708 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 596739, 6058963 - 596720, 6059039 | 54 | 5 |  |
| 3. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 49,2 km | |  |
| 4. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 19,3 km | |  |
| ***Zujūnų seniūnija*** | | | | | | |
| 1. | Gelažių k. Smėlio g. VL7454 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 574501, 6067036 - 574678, 6067346 | 365 | 4 |  |
| 2. | Gineitiškių k. Pelenės g. VL7367 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 577366, 6067860 - 577176, 6067776 | 208 | 4 |  |
| 3. | Zujūnų k. Gegužės Pirmosios g. VL7304 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 576269, 6065917 - 576361, 6066056 | 160 | 4,5 |  |
| 4. | Zujūnų k. Jonažolių g. VL8618 | Kapitalinis remontas  (a/b dangos įrengimas) | 575578, 6066835 - 575616, 6066963 | 135 | 3,5 |  |
| 5. | Zujūnų k. Sūduvių g. VL7326 | Paprastasis remontas (lietaus kanalizacijos įrengimas) | 576395, 6066723 - 576424, 6066683 | 52 | |  |
| 6. | Zujūnų k. Zujūnų g. VL7317 | Paprastasis remontas (a/b dangos įrengimas) | 576395, 6066723 - 576424, 6066683 | 42 | 5,5 |  |
| 7. | Geležių k. J. Lelevelio g. VL7455 | Paprastasis remontas  (žvyro-skaldos danga) | 574190, 6066402 - 574097, 6066161 | 286 | 3,5 |  |
| 8. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su žvyro danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 31,8 km | |  |
| 9. | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 100,3 | |  |
| 10. | Greitį mažinančių kalnelių įrengimas | Priežiūra (eismo saugumo priemonės) | Seniūnijos keliai ir gatvės | 15 m | |  |
| ***Kiti darbai*** | | | | | | |
| 1. | Techninė priežiūra ir kontroliniai tyrimai, projektavimo paslaugos, kelių inventorizacija, kadastrinių bylų parengimas, teisinė registracija | Inžinerinės paslaugos |  | - | |  |